|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес** | **План работ на 2021-2022 гг.** | **Подъезды/фасад** | **Электрика** | **ГВС/ХВС****/канализац.** |  **МАФ, благоустройство, озеленение** |
| 1 | Ул. Баумана, 9 | -асфальтирование дворовой территории -установка скамеек-установка урн |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Борисевича, 9 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;- опиловка деревьев (по заявкам);- ремонт межпанельных швов (по заявкам)- косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Борисевича, 10 | - 2021 год ремонт подъезда № 4 |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Борисевича, 11   | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;- опиловка деревьев (по заявкам);- ремонт межпанельных швов (по заявкам) - косметический ремонт подъездов |  |  |  | -опиловка деревьев (по заявкам)  |
| 5 | Ул. Борисевича, 16 | -ремонт перекрытия лестничного марша во 2-ом подъезде на 1 этаже-укрепление откоса со стороны подъезда № 6-ограждение газонов возле каждого подъезда-замена деревянных окон ПВХ -замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры -установка МАФ |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Вавилова, 51 | -установка регуляторов температуры и давления горячей воды; -установка узла учета холодного водоснабжения-опиловка деревьев (по заявкам)-провести мероприятие по оценке ремонта фундамента 4 подъезда | - провести мероприятие по оценке ремонта фундамента 4 подъезда  |  |  | -опиловка деревьев (по заявкам)  |
| 7 | Ул. Горького, 3а | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Западная, 8 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам )  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Копылова, 76а |  -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |   |  |  |
| 10 | Пр. им. газ. Крас.раб.,93 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |   |  |  |  |
| 11 | Пр. им.газ. Крас.раб., 109 «б» | -текущий ремонт входных групп 1,2,3 под.-текущий ремонт отмостки-текущий ремонт цоколя |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Кутузова, 5 |  -ремонт подъездов №4,5-ремонт подъезда №1-ремонт канализационного выпуска под. 2,4 |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Кутузова, 12 "а" | -фонарь возле детской площадки-двери входные в подъездах 1,2,3-ремонт входных групп-резиновое покрытие детской площадки -замена песочницы с крышкой-обновление заборчиков и лавочек (покраска)-озеленение двора-ремонт дорожек, подъездных путей-украшение и освещение дворовой елки на новогодние праздники-проведение новогоднего праздника для детей -установка спортивных тренажеров -установка детских качалок |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Кутузова, 40 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 15 | ул. Кутузова, 48 | - ремонт подъездов №4,5,6-ремонт асфальтобетонного покрытия между подъездом № 1 и № 2  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Кутузова, 50 | -устранение выявленных дефектов на основании технического освидетельствования лифтового оборудования-установление системы видеонаблюдения на 1-х этажах в каждом подъезде и по периметру дома, в кол-ве 11 штук.  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Кутузова, 58 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры; - опиловка деревьев (по заявкам); - ремонт межпанельных швов (по заявкам);- организация и проведение детских праздников- установка ели |  |  |  | -опиловка деревьев ( по заявкам )  |
| 18 | Ул. Кутузова, 70 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |   |
| 19 | Ул. Кутузова, 84 | - ремонт п.№ 1 и 6 | -ремонт п.№ 1 и 6 |  |  |  |
| 20 | Ул. Кутузова, 87б | -капитальный ремонт лифтов |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Кутузова, 91 "а" | 2021г.- ремонт подъезда 1,22022 г. - ремонт подъезда 42023 г. - ремонт подъезда 5,6-ремонт цоколя с тыльной стороны |  |  |  |  |
| 22 | Пер. Маяковского, 1 | - установка тамбурных дверей во 2 и 3 под.- покраска входных групп- ремонт 2х подъездов 2 и 3- ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры | -установка тамбурных дверей- покраска входных групп- ремонт 2х подъездов |  |  |  |
| 23 | Ул. Менжинского, 9 |  -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 24 | Пр. Мира, 122 "б" | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Мичурина, 53 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Мичурина,55 | - установка узла учета ХВС;- установка узла учета электроснабжения;- установка водосточной системы |  | -установка узла учета эл. снабжения. | -установка узла учета ХВС. |  |
| 27 | Ул. Мичурина, 57 | - замена тамбурных дверей;- ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт подъездов № 1,2,3-частичный ремонт фасада | -замена тамбурных дверей. |  |  | . |
| 28 | Ул. Мичурина,59 | -ремонт водосточной системы -установка узла учета холодного водоснабжения (ХВС)-ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры |  |  | -установка учета ХВС. |  |
| 29 | Ул. Новая, 20 |  -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Новая, 50 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Ак. Павлова, 12 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;-ремонт подъезда № 4, 3- ремонт межпанельных швов (по заявкам) |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Ак. Павлова, 41 | Ремонт подъезда № 4 |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Ак. Павлова, 47 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Ак. Павлова, 49 |  2020-2022 -ремонт подъездов № 2, 4, 6 |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Ак. Павлова, 52 | Ремонт подъездов № 2,3 |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Ак. Павлова, 55 | -откатные ворота в кол-ве 2-х штук со стороны п. № 1 и № 5-калитки в кол-ве 2-х шт. со стороны п. № 1 и № 5-Ремонт подъездов № 1, 3, 4, 5-Установка ограждений цветочных клумб |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Ак. Павлова, 60 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Ак.Павлова, 61 | 2021-2022 г.-ремонт подъездов № 1, 2, 3-замена тамбурных дверей № 1, 2, 3-установка светодиодных светильников в под. № 1, 2, 3-ремонт аварийных участков трубопроводов системы ХВС, ГВС, отопления- ремонт межпанельных швов (по заявкам) |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Ак.Павлова, 69 | 2021 г- ремонт подъезда №3 |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Ак.Павлова, 71 | - ремонт подъездов № 2,4,6 | - ремонт подъездов  |  |  |  |
| 41 | Ул. Ак.Павлова, 86 |  -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 42 | Ул. им.газ. П. Правда, 1 | - покраска входных групп;- ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;- ремонт межпанельных швов (по заявкам)  | - покраска входных групп; |  |  |  |
| 43 | Ул. им.газ. П. Правда, 3 | - установка продухов;– ремонт п.№ 4,5;- ремонт п.№ 1,6;- ремонт межпанельных швов (по заявкам) - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры; | – ремонт п.№ 4,5;– ремонт п.№ 1,6; |  |   |  |
| 44 | Ул. им.газ. П. Правда, 6 | -в 2021 г - ремонт подъездов №1, 4 -в 2022 г. – ремонт подъездов № 2, 3 |  |  |  |  |
| 45 | Ул. им.газ.П.Правда,8 | - ремонт подъезда № 4- ремонт межпанельных швов (по заявкам) - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;-установка ели2021 г.- ремонт подъезда № 22022 г.- ремонт подъезда № 3 |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Семафорная, 273 | 2020-2022 г.-установка светодиодных светильников в местах общего пользования-демонтаж тамбурных перегородок с дверными проемами в кол-ве 2-х шт.-установка одной перегородки с дверным блоком из алюминиевого профиля |  |  |   |  |
| 47 | Ул. Транзитная, 34 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |   |  |
| 48 | Ул. Тимошенкова, 187 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Щорса, 51 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры- ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Щорса, 57 | -покраска КЧ площадки 1 эт., между 1-2 с 1-8 пп.-частичный ремонт кровли-ремонт ливневок-посадка цветов в вазоны, клумбы-ремонт МАФ-приобретение контейнеров для мусара  |   |  |  |  |
| 51 | Ул. Щорса, 82 | -ремонт лифтовых шахт-капитальный ремонт или замена лифтового оборудования  |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Юности, 12 "а" | - замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;- установка окон ПВХ в каждом подъезде; - замена тамбурных дверей в п. № 1,2; - установка светодиодных светильников в местах общего пользования; –ремонт п.№ 1,2 |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Энергетиков ,40 | -ремонт лестничных маршей в под. № 1-ремонт лестничных маршей в под. № 2 |  |  |  |  |