|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес** | **План работ на 2021-2022 гг.** | **Подъезды/фасад** | **Электрика** | **ГВС/ХВС**  **/канализац.** | **МАФ, благоустройство, озеленение** |
| 1 | Ул. Баумана, 9 | -асфальтирование дворовой территории  -установка скамеек  -установка урн |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Борисевича, 9 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  - косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Борисевича, 10 | - 2021 год ремонт подъезда № 4 |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Борисевича, 11 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  - косметический ремонт подъездов |  |  |  | -опиловка деревьев (по заявкам) |
| 5 | Ул. Борисевича, 16 | -ремонт перекрытия лестничного марша во 2-ом подъезде на 1 этаже  -укрепление откоса со стороны подъезда № 6  -ограждение газонов возле каждого подъезда  -замена деревянных окон ПВХ  -замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  -установка МАФ |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Вавилова, 51 | -установка регуляторов температуры и давления горячей воды;  -установка узла учета холодного водоснабжения  -опиловка деревьев (по заявкам)  -провести мероприятие по оценке ремонта фундамента 4 подъезда | - провести мероприятие по оценке ремонта фундамента 4 подъезда |  |  | -опиловка деревьев (по заявкам) |
| 7 | Ул. Горького, 3а | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Западная, 8 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Копылова, 76а | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 10 | Пр. им. газ. Крас.раб.,93 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 11 | Пр. им.газ. Крас.раб., 109 «б» | -текущий ремонт входных групп 1,2,3 под.  -текущий ремонт отмостки  -текущий ремонт цоколя |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Кутузова, 5 | -ремонт подъездов №4,5  -ремонт подъезда №1  -ремонт канализационного выпуска под. 2,4 |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Кутузова, 12 "а" | -фонарь возле детской площадки  -двери входные в подъездах 1,2,3  -ремонт входных групп  -резиновое покрытие детской площадки  -замена песочницы с крышкой  -обновление заборчиков и лавочек (покраска)  -озеленение двора  -ремонт дорожек, подъездных путей  -украшение и освещение дворовой елки на новогодние праздники  -проведение новогоднего праздника для детей  -установка спортивных тренажеров  -установка детских качалок |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Кутузова, 40 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 15 | ул. Кутузова, 48 | - ремонт подъездов №4,5,6  -ремонт асфальтобетонного покрытия между подъездом № 1 и № 2 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Кутузова, 50 | -устранение выявленных дефектов на основании технического освидетельствования лифтового оборудования  -установление системы видеонаблюдения на 1-х этажах в каждом подъезде и по периметру дома, в кол-ве 11 штук. |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Кутузова, 58 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - опиловка деревьев (по заявкам);  - ремонт межпанельных швов (по заявкам);  - организация и проведение детских праздников  - установка ели |  |  |  | -опиловка деревьев ( по заявкам ) |
| 18 | Ул. Кутузова, 70 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Кутузова, 84 | - ремонт п.№ 1 и 6 | -ремонт п.№ 1 и 6 |  |  |  |
| 20 | Ул. Кутузова, 87б | -капитальный ремонт лифтов |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Кутузова, 91 "а" | 2021г.- ремонт подъезда 1,2  2022 г. - ремонт подъезда 4  2023 г. - ремонт подъезда 5,6  -ремонт цоколя с тыльной стороны |  |  |  |  |
| 22 | Пер. Маяковского, 1 | - установка тамбурных дверей во 2 и 3 под.  - покраска входных групп  - ремонт 2х подъездов 2 и 3  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры | -установка тамбурных дверей  - покраска входных групп  - ремонт 2х подъездов |  |  |  |
| 23 | Ул. Менжинского, 9 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 24 | Пр. Мира, 122 "б" | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Мичурина, 53 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Мичурина,55 | - установка узла учета ХВС;  - установка узла учета электроснабжения;  - установка водосточной системы |  | -установка узла учета эл. снабжения. | -установка узла учета ХВС. |  |
| 27 | Ул. Мичурина, 57 | - замена тамбурных дверей;  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт подъездов № 1,2,3  -частичный ремонт фасада | -замена тамбурных дверей. |  |  | . |
| 28 | Ул. Мичурина,59 | -ремонт водосточной системы  -установка узла учета холодного водоснабжения (ХВС)  -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры |  |  | -установка учета ХВС. |  |
| 29 | Ул. Новая, 20 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Новая, 50 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Ак. Павлова, 12 | - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  -ремонт подъезда № 4, 3  - ремонт межпанельных швов (по заявкам) |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Ак. Павлова, 41 | Ремонт подъезда № 4 |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Ак. Павлова, 47 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Ак. Павлова, 49 | 2020-2022  -ремонт подъездов № 2, 4, 6 |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Ак. Павлова, 52 | Ремонт подъездов № 2,3 |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Ак. Павлова, 55 | -откатные ворота в кол-ве 2-х штук со стороны п. № 1 и № 5  -калитки в кол-ве 2-х шт. со стороны п. № 1 и № 5  -Ремонт подъездов № 1, 3, 4, 5  -Установка ограждений цветочных клумб |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Ак. Павлова, 60 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Ак.Павлова, 61 | 2021-2022 г.  -ремонт подъездов № 1, 2, 3  -замена тамбурных дверей № 1, 2, 3  -установка светодиодных светильников в под. № 1, 2, 3  -ремонт аварийных участков трубопроводов системы ХВС, ГВС, отопления  - ремонт межпанельных швов (по заявкам) |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Ак.Павлова, 69 | 2021 г  - ремонт подъезда №3 |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Ак.Павлова, 71 | - ремонт подъездов № 2,4,6 | - ремонт подъездов |  |  |  |
| 41 | Ул. Ак.Павлова, 86 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 42 | Ул. им.газ. П. Правда, 1 | - покраска входных групп;  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - ремонт межпанельных швов (по заявкам) | - покраска входных групп; |  |  |  |
| 43 | Ул. им.газ. П. Правда, 3 | - установка продухов;  – ремонт п.№ 4,5;  - ремонт п.№ 1,6;  - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры; | – ремонт п.№ 4,5;  – ремонт п.№ 1,6; |  |  |  |
| 44 | Ул. им.газ. П. Правда, 6 | -в 2021 г - ремонт подъездов №1, 4  -в 2022 г. – ремонт подъездов № 2, 3 |  |  |  |  |
| 45 | Ул. им.газ.П.Правда,8 | - ремонт подъезда № 4  - ремонт межпанельных швов (по заявкам)  - ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  -установка ели  2021 г.  - ремонт подъезда № 2  2022 г.  - ремонт подъезда № 3 |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Семафорная, 273 | 2020-2022 г.  -установка светодиодных светильников в местах общего пользования  -демонтаж тамбурных перегородок с дверными проемами в кол-ве 2-х шт.  -установка одной перегородки с дверным блоком из алюминиевого профиля |  |  |  |  |
| 47 | Ул. Транзитная, 34 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Тимошенкова, 187 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Щорса, 51 | -ремонт аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры  - ремонт межпанельных швов ( по заявкам ) |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Щорса, 57 | -покраска КЧ площадки 1 эт., между 1-2 с 1-8 пп.  -частичный ремонт кровли  -ремонт ливневок  -посадка цветов в вазоны, клумбы  -ремонт МАФ  -приобретение контейнеров для мусара |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Щорса, 82 | -ремонт лифтовых шахт  -капитальный ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Юности, 12 "а" | - замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры;  - установка окон ПВХ в каждом подъезде;  - замена тамбурных дверей в п. № 1,2;  - установка светодиодных светильников в местах общего пользования;  –ремонт п.№ 1,2 |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Энергетиков ,40 | -ремонт лестничных маршей в под. № 1  -ремонт лестничных маршей в под. № 2 |  |  |  |  |